ООО «Окстех»

Москва · oxteam.me

ГОРОДСКАЯ ФАБРИКА ИИ-АГЕНТОВ

Техническая концепция платформы и обоснование архитектурных решений

Подготовлено для Департамента информационных технологий города Москвы

Москва, 20 июля 2026 года

ООО «Окстех» · ИНН 9721254914 · участник Московского инновационного кластера

Контакты: Смолева Галина · +7 (916) 127-97-90 · robot@oxteam.me

# 1. Назначение документа

Документ описывает техническую концепцию городской платформы создания и управления ИИ-агентами и обосновывает ключевые архитектурные решения в сравнении с альтернативами. Речь идёт о новой системе, проектируемой и создаваемой совместно с ДИТ под задачи и требования города: технологический стек, состав компонентов и порядок развёртывания — предмет совместного проектирования. ООО «Окстех» вносит в проект архитектурный подход и опыт промышленной эксплуатации собственной мультиагентной платформы (раздел 11); сама платформа не переносится — город получает систему, спроектированную для него и принадлежащую ему.

# 2. Целевая архитектура

## 2.1. Состав

Платформа состоит из пяти функциональных компонентов с разделёнными зонами ответственности:

| Компонент | Ответственность |
| --- | --- |
| Реестр и конструктор | Каталог агентов и их спецификаций, комнаты, права, конструктор специальностей, интерфейсы администрирования. |
| Фабрика (конвейер) | Сборка агентов из спецификаций, песочница, аттестация, управление жизненным циклом и версиями. |
| Агенты | Исполнители: универсальное ядро + специализация конфигурацией. |
| Слой данных (MCP) | Единый контролируемый доступ агентов к городским ИС, документам, справочникам. |
| Шлюз моделей | Единая точка доступа к языковым моделям с политиками выбора, лимитами и учётом. |

Каналы (веб, мессенджеры, почта, внешние ассистенты)

│ A2A

▼

Оркестратор ──A2A──► агенты-специалисты (в комнатах)

│                        │

│ MCP                    │ MCP

▼                        ▼

Слой данных: инструменты ──► городские ИС, документы, календари…

│

▼ единый API

Шлюз моделей ──► модели города / российские / open-source

## 2.2. Почему именно такое членение

Границы компонентов совпадают с границами ответственности эксплуатирующих команд. Это даёт три практических следствия. Во-первых, независимое развитие: слой данных расширяется новыми инструментами без пересборки агентов; шлюз моделей обновляется без остановки процессов; реестр меняет правила без вмешательства в код исполнителей. Во-вторых, заменяемость: каждый компонент имеет описанный интерфейс, поэтому любой из них может быть доработан или заменён другой командой — в том числе без участия ООО «Окстех». В-третьих, прозрачную модель безопасности: весь доступ агентов к данным проходит через один слой, который можно проверять и ограничивать централизованно, вместо десятков прямых интеграций «агент → система», каждая из которых была бы отдельной поверхностью атаки.

Ядро платформы публикуется в открытом коде на Mos.Hub. Для города это не жест, а механизм: код доступен для аудита службам информационной безопасности, городские команды и подрядчики дорабатывают платформу без лицензионных барьеров, а накопленная функциональность не исчезает при смене исполнителя.

# 3. Модель агента: универсальное ядро + декларативная спецификация

## 3.1. Устройство

Каждый агент состоит из двух частей.

Ядро — одинаково у всех агентов: сервер протокола A2A с карточкой возможностей, клиент слоя данных (MCP), аутентификация входящих вызовов, ограничение частоты запросов, эндпоинты здоровья и метрик, сквозная трассировка действий.

Спецификация — то, что делает агента «специалистом»: роль (системный промпт — см. раздел 6 о языке шаблонов), навыки, перечень доступных инструментов, список разрешённых агентов-контрагентов, комнаты, назначенная модель и лимиты.

## 3.2. Возможности, которые это открывает

Специальность за дни, а не месяцы — новый агент — например, проверяющий комплектность заявок по свежему регламенту — описывается в конструкторе и собирается из готового ядра. Ведомство получает работающего специалиста без проектной разработки, тендера на подрядчика и интеграционного проекта.

Массовые обновления без риска рассинхронизации — исправление в ядре (безопасность, протоколы, логирование) распространяется на весь парк агентов одной пересборкой. При «зоопарке» отдельных разработок то же исправление потребовало бы множества независимых проектов с разными сроками и качеством.

Регламенты меняются без релизов — роли и правила хранятся в реестре, версионируются и применяются без переразвёртывания кода. Правка регламента ведомства — операция методолога, а не разработчика.

## 3.3. Технические гарантии

Конфигурация централизована: агент получает её из реестра при старте и не стартует без него (принцип fail-fast). Это исключает два классических отказа распределённых систем — дрейф конфигураций (у всех агентов гарантированно актуальные права и правила) и «осиротевшие» экземпляры со старыми полномочиями. Изменение спецификации автоматически инициирует пересборку агента: работающий код и его описание в реестре не могут разойтись — свойство, критичное для аудита.

# 4. Протокольный слой: A2A + MCP

## 4.1. Разделение взаимодействий

Платформа разделяет два принципиально разных типа взаимодействий и использует для каждого профильный открытый стандарт:

MCP (Model Context Protocol) — «вертикаль»: доступ агента к инструментам и данным. Вызовы по описанным схемам, единый слой над городскими системами, белый список инструментов на каждого агента.

A2A (Agent-to-Agent) — «горизонталь»: взаимодействие агентов между собой.

## 4.2. Что даёт A2A (спецификация v1.0.1, Linux Foundation, Apache 2.0)

Задача с жизненным циклом — вместо одиночного вызова — задача с состояниями (принята / в работе / требуется ввод / завершена). Процессы, идущие часами и днями — проверка пакета документов с уточнениями, согласование в несколько шагов — выполняются штатно, а не через обходные решения с таймаутами. Исполнитель может задать встречный вопрос и дождаться ответа; заказчик видит промежуточный прогресс.

Карточка возможностей (Agent Card) — стандартизованное самоописание агента для автоматического поиска исполнителей. Внутренняя логика, данные и промпты не раскрываются (принцип Preserve Opacity). Для города это основа межведомственного взаимодействия без слияния контуров: агент одного ведомства пользуется услугами агента другого, не получая доступа к его внутренностям.

Три режима взаимодействия — синхронный, потоковый и асинхронный режимы покрывают весь спектр задач — от быстрой справки до многодневного процесса.

Нейтральное управление и 6 SDK — протокол передан в Linux Foundation — ставка на него не привязывает город ни к одному вендору. Шесть официальных SDK (Python, Go, JavaScript, Java, .NET, Rust) означают, что агентов смогут писать городские команды, подрядчики и университеты на привычном стеке.

## 4.3. Почему не «всё через MCP»

Распространённая альтернатива — оборачивать агентов в MCP-инструменты и вызывать как функции. Авторы спецификации A2A называют этот путь принципиально ограничивающим; конкретные потери:

| Свойство | Агент как MCP-инструмент | Агент по A2A |
| --- | --- | --- |
| Жизненный цикл задачи | Нет: вызов завершился или упал по таймауту. | Состояния, прогресс, длительные задачи. |
| Встречный вопрос исполнителя | Не предусмотрен. | Состояние «требуется ввод». |
| Обнаружение исполнителей | Список функций сервера. | Карточки + реестр по навыкам. |
| Состояние процесса | На вызывающей стороне. | У задачи. |
| Семантика для аудита | Инструмент и автономный агент неразличимы. | Разделены по протоколам. |

Последняя строка важнее, чем кажется: когда в журнале аудита «вызов инструмента» и «поручение автономному агенту» выглядят одинаково, невозможно построить осмысленную политику контроля. Разделение протоколов делает журнал читаемым: записи MCP — работа с данными, записи A2A — передача ответственности между агентами.

Для коротких синхронных сценариев MCP-обёрток достаточно; проигрыш проявляется на многошаговых процессах с согласованиями — основном классе задач ведомств.

# 5. Комнаты: организация пространства агентов

## 5.1. Устройство

Комната — это курируемый реестр карточек агентов, совмещённый с областью действия прав. Вход агента в комнату означает: запись в реестре комнаты, выдачу доступов к её агентам и допусков к её инструментам. Видимость данных и исполнителей ограничена границей комнаты. Универсальные агенты (чтение документов, подготовка текстов, календарь) состоят в нескольких комнатах одновременно.

Соответствие стандарту: спецификация A2A описывает три стратегии обнаружения агентов и прямо рекомендует курируемые реестры для корпоративных сред с требованиями к управляемости. API реестра стандартом не зафиксирован — реестр «комнат» является легитимным расширением стандарта, а не отклонением от него.

## 5.2. Возможности и выгоды

Подключение без интеграционного проекта — новый агент, добавленный в комнату, автоматически становится доступен остальным: они находят его по карточке. Не требуется ни правка конфигураций существующих агентов, ни новые сетевые доступы точка-точка.

Границы данных = границы комнат — модель прав повторяет организационную структуру: финансовая комната не видит кадровую. Для аудита ИБ ответ на вопрос «кто имеет доступ к данным X» — это список участников одной комнаты, а не разбор матрицы интеграций.

Межведомственные процессы — ведомства делегируют отдельных агентов в общие процессные комнаты, не раскрывая свои внутренние контуры.

Защита межагентных вызовов — обязательные токены, опциональная криптографическая подпись запросов с защитой от повторного воспроизведения, ограничение частоты вызовов.

# 6. Язык шаблонов промптов

## 6.1. Проблема

Роль агента задаётся системным промптом. В наивной реализации это монолитный текст: общие правила города, требования ведомства и особенности конкретной задачи перемешаны в одной «простыне». Последствия: одно и то же правило копируется в десятки промптов и неизбежно расходится по версиям; правка общего требования означает ручную правку всех агентов; сравнить две версии роли и понять, что изменилось по существу, — трудно; ответственность методолога и инженера не разделена.

## 6.2. Предлагаемое решение: специализированный язык шаблонов на базе JSON

Промпт описывается структурой с переменными, которые можно переиспользовать:

{

"rules":  "Всегда выбирай красное",

"prompt": "Система должна следовать следующим правилам: {rules}"

}

Переменной может быть константа, отдельное правило или целый повторяющийся набор инструкций. Спецификация агента ссылается на общие блоки, а не копирует их:

{

"city_tone": "@city/style/official-tone",

"doc_rules": "@city/rules/document-handling",

"vedomstvo": "Проверка отчётности по формам 0503117, 0503737",

"prompt":    "Ты — агент-контролёр. {city_tone} {doc_rules}

Твоя специализация: {vedomstvo}"

}

Уровни каталога переменных: платформа (общегородские правила) → комната (правила области) → агент (локальные параметры). Нижний уровень может переопределять верхний по явно описанным правилам.

## 6.3. Возможности и выгоды

Единая правка — общегородское правило (тон обращений, запреты, формат протокола проверки) меняется в одном месте каталога — и применяется ко всем агентам, использующим переменную. Сегодня это десятки ручных правок с риском пропустить агента.

Композиция ролей — специальность = базовый шаблон + отраслевые наборы правил + параметры ведомства. Новые роли собираются из проверенных блоков, а не пишутся с нуля.

Правки как управляемые изменения — структура сравнивается и версионируется: правка регламента становится просматриваемым изменением конкретной переменной с историей, автором и согласованием — а не переписыванием текста, в котором изменения не видны.

Валидация до выпуска — схема позволяет автоматически проверять, что все переменные заполнены и ссылки разрешаются; конвейер аттестации (раздел 8) прогоняет изменённый шаблон по эталонным заданиям — правка правила не попадёт в работу, если ломает поведение агента.

Разделение труда — методологи ведомств управляют значениями правил на понятном им языке; инженеры платформы — структурой шаблонов и механикой подстановки. Это снимает главный конфликт наивного промпт-инжиниринга, где любая правка требует и предметных, и инженерных компетенций одновременно.

Проработка синтаксиса (формат ссылок, области видимости, наследование, каталог переменных в реестре) — задача этапа совместного проектирования; в отрасли есть прецеденты шаблонизации промптов, которые будут проанализированы при выборе решения.

# 7. Оркестрация процессов

Оркестратор — отдельный агент, ведущий составные задачи:

Планирование — по описанию задачи и реестру доступных исполнителей строится план шагов с зависимостями.

Параллельное волновое исполнение — шаги с выполненными зависимостями запускаются одновременно. Практический смысл: проверка пакета из независимых документов идёт параллельно, а не последовательно — время процесса определяется самым долгим шагом, а не суммой всех.

Устойчивость к частичному отказу — сбой одного шага не валит процесс: зависимые шаги корректно помечаются пропущенными, независимые продолжаются, результат содержит явную картину «что выполнено, что нет и почему».

Верификация результата — после выполнения — проверка качества с оценкой уверенности и ограниченным репланированием: сомнительный результат перепроверяется, а не молча передаётся дальше.

Событийная модель — события оркестрации публикуются в реестр — на них строится живой граф «кто кого привлёк» и полная трассировка процесса. Для разбора инцидента доступна вся цепочка: постановка, план, исполнители, промежуточные результаты.

Выгода для ведомства формулируется просто: процесс, а не переписка. Сотрудник ставит задачу — платформа сама подбирает исполнителей, координирует их, контролирует качество и возвращает результат с полной историей выполнения.

# 8. Конвейер фабрики и модель качества

## 8.1. Путь агента

Заявка ведомства → Сборка (конструктор) → Песочница (эталонные задания)

→ Аттестация (агент-аттестатор + человек) → Выпуск в комнату

Ни один агент не получает доступ к данным города, минуя этот путь. Песочница — изолированная среда на тестовых данных (production, тестовые и отраслевые контуры разделены). Аттестация — прогон эталонных заданий специальным агентом-аттестатором, работающим на самой сильной доступной модели, с протоколом проверки; финальный допуск подтверждает человек.

## 8.2. Показатель зрелости

Каждый агент и навык несёт показатель зрелости: прототип → песочница → аттестован → production → ветеран. Показатель хранится в реестре и виден при выборе исполнителя.

Зачем это городу. Во-первых, управление риском: ведомство видит, что можно доверить агенту-«ветерану», а что — только аттестованному под присмотром. Во-вторых, масштабирование без потери качества: тот же конвейер проходят навыки внешних команд — университетских, подрядных. Качество расширений гарантируется процессом (эталонные задания, аттестация), а не доверием к конкретному исполнителю — это единственная модель, при которой открытая экосистема не превращается в свалку непроверенных решений.

# 9. Модельный слой, контроль и наблюдаемость

Шлюз моделей — агенты не содержат кода конкретных провайдеров; смена модели — изменение конфигурации, а не переписывание агентов. Политика выбора фиксируется на сценарий: модели города — основной контур; российские коммерческие и локальные open-source — по задаче; передовые зарубежные — точечно, в разрешённых сценариях без персональных данных (например, аттестация агентов). Город использует лучшую доступную модель для каждой задачи и меняет решения по мере развития рынка — без заложника в виде переписывания парка агентов.

Учёт и лимиты — расход токенов считается по каждому вызову и агрегируется по контурам; действуют бюджеты на задачу, лимиты на пользователя, бюджеты контуров. Затраты на ИИ становятся управляемой статьёй с прозрачной себестоимостью процесса, а не непредсказуемым счётом в конце месяца.

Наблюдаемость — по каждому запросу фиксируется траектория: шаги, вызовы инструментов и агентов, длительность, статус, расход. Любой результат можно разобрать до отдельного действия — основа и для аудита ИБ, и для методической работы над качеством агентов.

Human-in-the-loop — значимые действия — отправка документов, изменение данных — требуют подтверждения человеком на уровне конкретного действия, а не «одобрения сессии» целиком. Автоматизация наращивается постепенно: сначала агент готовит, человек подтверждает; по мере накопления доверия (и зрелости агента) доля подтверждений снижается осознанным решением ведомства.

Развёртывание — полностью в контуре города, контейнерное; автоматизированная сборка и безопасный редеплой с верификацией запуска.

# 10. Экосистема: университеты и живая среда

## 10.1. Задача шире технической

Платформа со временем потребует всё больше навыков, инструментов и агентов — больше, чем может произвести любой отдельный подрядчик. Поэтому целью проекта является не только техническая среда, но и экспертное сообщество вокруг неё — живая среда, в которой навыки создаются, проверяются и совершенствуются многими независимыми участниками по общим правилам.

## 10.2. Роль университетов

Написание навыков и ролей по оплачиваемым заказам — ведомства публикуют потребности на витрине; университетские команды берут заказы и сдают результат через общий конвейер аттестации. Это устойчивая экономика участия, а не разовые конкурсы: поток навыков не иссякает после хакатона.

Порог входа снижен языком шаблонов — значительная часть работы над навыком — правила, инструкции, эталонные задания — доступна студентам-предметникам (юристам, экономистам, документоведам), а не только программистам (раздел 6). Университеты подключают к платформе не одну кафедру, а несколько факультетов.

Учебный процесс на реальных задачах — курсовые и дипломные работы — это навыки для конкретных ведомств с измеримым результатом аттестации; лучшие работы попадают в production и остаются в портфолио автора с показателем зрелости.

Кадровый резерв города — студенты, прошедшие путь «навык → песочница → аттестация → production», к выпуску знают городские процессы и платформу — это готовый канал найма для ДИТ и ведомств.

Научная составляющая — методики оценки качества агентов, эталонные наборы заданий, исследования на обезличенных траекториях — предмет совместных работ и публикаций.

## 10.3. Механика живой среды

Сообщество держится на инфраструктуре, а не на энтузиазме: открытое ядро и документация на Mos.Hub; SDK протокола на шести языках — команды работают на привычном стеке; общедоступная песочница с эталонными заданиями — порог входа измеряется днями; витрина с публичным показателем зрелости навыков и репутацией авторов — качество видно, хорошая работа накапливает вес; интеграция с действующими городскими программами (хакатон «Лидеры Цифровой Трансформации», Академия инноваторов, программы Московского инновационного кластера) — приток новых участников встроен в существующие процессы.

## 10.4. Что это даёт городу

Мощность фабрики перестаёт быть ограничена ресурсом одного поставщика — она растёт с сообществом. Экспертиза по агентным системам накапливается в городе: в ведомствах (методологи), в университетах (авторы навыков), в командах ДИТ (владельцы платформы). И это же — долгосрочная защита проекта: система с живым сообществом развивается и переживает смену подрядчиков; система одного вендора живёт ровно столько, сколько интерес вендора.

# 11. Опыт ООО «Окстех» (подтверждение реализуемости)

Все элементы предлагаемой архитектуры проверены компанией в собственной мультиагентной платформе, находящейся в промышленной эксплуатации:

Единая кодовая база агентов со специализацией конфигурацией — более 10 агентов в production, специальность добавляется без разработки.

Слой данных MCP — 147 инструментов в трёх контурах (основной, отраслевой контур закупок, шлюз для внешних ассистентов).

A2A между агентами — актуальная версия протокола, карточки возможностей, живой граф вызовов.

Учёт и лимиты токенов — по контурам, с полной трассировкой запросов.

Два прикладных продукта на одной платформе — AI-документооборот (OxDocs, формирование документов по ГОСТ) и автоматизация закупок электронных компонентов — подтверждение тезиса «одна платформа — разные прикладные вертикали».

Права оформлены — свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Oxtech Agents» № 2026613582 от 06.02.2026, правообладатель — ООО «Окстех»; участник Московского инновационного кластера; открытая библиотека ox-ai-workers (MIT) сопровождается с 2024 года.

Этот опыт переносится в проект в виде архитектуры, методик и уроков эксплуатации; сама новая система проектируется и строится совместно с ДИТ под требования города.

# 12. Сравнение с альтернативными подходами

## 12.1. Аренда закрытой платформы

Наиболее заметное предложение на рынке — GigaCowork («Салют для бизнеса»); сравнение по открытым данным (тестовый доступ с 19.05.2026):

| Критерий | GigaCowork | Городская фабрика |
| --- | --- | --- |
| Код | Закрытый, поставщика. | Открытое ядро на Mos.Hub, принадлежит городу. |
| Контур | Облако поставщика; on-premise не заявлен. | Полностью в периметре города. |
| Модели | Экосистема одного вендора. | Политика выбора на сценарий, включая модели города. |
| Межагентный протокол | Не заявлен (публично известны MCP-интеграции). | A2A v1.0.1 (Linux Foundation). |
| Создание агентов | Self-service в чате. | Конвейер: песочница, аттестация, зрелость. |
| Аудит | Не раскрыт. | Трассировка каждого вызова, учёт расхода. |
| Развитие | По плану вендора. | По правилам города: витрина и внешние команды (6 SDK). |

Подход самообслуживания оптимизирует скорость создания агента отдельным сотрудником. Предлагаемая архитектура оптимизирует другое: управляемость парка агентов организации — качество, права, аудит, стоимость. Для города, отвечающего за процессы ведомств и данные жителей, второй набор свойств является определяющим.

## 12.2. No-code конструкторы

Автоматизируют личную рутину сотрудника; в них нет модели прав между подразделениями, аттестации и обособленных контуров данных — задачи организации они не решают.

## 12.3. Заказная разработка «агент под задачу»

Каждый агент — отдельный проект со своим стеком, циклом сопровождения и интеграциями точка-точка; стоимость каждого следующего агента не снижается. В фабрике предельная стоимость новой специальности — конфигурация плюс аттестация; интеграции переиспользуются через общий слой данных, а правила — через язык шаблонов.

## Итог

Предлагаемая архитектура одновременно: (1) оставляет код, данные и модели в собственности и периметре города; (2) опирается на открытые стандарты под нейтральным управлением — без привязки к вендору, включая ООО «Окстех»; (3) даёт процессный контроль качества и пооперационный аудит; (4) масштабируется рынком исполнителей и переиспользованием (ядро, инструменты, шаблоны правил), а не мощностями одного поставщика.

Контакты: Смолева Галина, ООО «Окстех» · +7 (916) 127-97-90 · robot@oxteam.me · oxteam.me